**表2** **劳动力计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工种 | 人数(人) | 按工程施工阶段劳动力情况 |
| 一 | 二 | 三 | 四 |
| 1 | 管理人员 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 测量员 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 试验员 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 水电工 | 70 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| 5 | 泥工 | 120 | 70 | 120 | 120 | 80 |
| 6 | 钢筋工 | 110 | 70 | 110 | 100 | 40 |
| 7 | 木工 | 100 | 50 | 100 | 90 | 30 |
| 8 | 桩基工 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 苗木工 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 普工 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表

2、本计划表是以每班八小进工作制为基础的。